**Formulário de informações de risco**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id: 1 | Data: 20/05/16 | Probabilidade: Médio | Impacto: Alto |
| Descrição: Programador ficar incapacitado de trabalhar devido a sua situação de saúde | | | |
| Mitigação: Cuidar da saúde, não se expor a situações de risco. | | | |
| Plano de contingência: Adaptar o cronograma do projeto e cuidar da saúde. | | | |
| Status: Parado | | Autor: Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id: 2 | Data: 20/05/16 | Probabilidade: Médio | Impacto: Médio |
| Descrição: O Computador de trabalho apresentar defeitos. | | | |
| Mitigação: Fazer verificações diárias ou semanais. | | | |
| Plano de contingência: Utilizar os computadores da universidade ou utilizar mecanismos de nuvem. | | | |
| Status: Parado | | Autor: Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id: 3 | Data: 20/05/16 | Probabilidade: Médio | Impacto: Alto |
| Descrição: Programador ficar sem acesso à internet durante a entrega e verificação do projeto. | | | |
| Mitigação: Fazer um backup dos arquivos para acesso quando não houver conexão. | | | |
| Plano de contingência: Possuir um ponto de acesso de internet alternativo. | | | |
| Status: Parado | | Autor: Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id: 4 | Data: 20/05/16 | Probabilidade: Médio | Impacto: Alto |
| Descrição: Transporte Indisponível. | | | |
| Mitigação: Se preparar com antecedência. | | | |
| Plano de contingência: Escolher transportes alternativos | | | |
| Status: Parado | | Autor: Mirelle Bueno | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id: 5 | Data: 20/05/16 | Probabilidade: Médio | Impacto: Médio |
| Descrição: Problema familiares. | | | |
| Mitigação: Acompanhar a rotina dos familiares. | | | |
| Plano de contingência: Agendar um dia alternativo para entrega ou desenvolvimento do projeto | | | |
| Status: Parado | | Autor: Mirelle Bueno | |